对象存储模块功能演示会议纪要

## 会议基本情况：

**会议时间：**201-2-19上午10:20--11:23

**会议地点：**公用会议室

**会议参加人员：**徐光柳、陈浩、曾诚、李华、高翔、李岩超、程晓东、曹翔宇

## 会议议题：

本次会议议题：

1. 对对象存储模块功能的演示评审

## 会议过程及结论

### 第一部分：ECSC中的对象存储模块

##### API密钥模块

1. 进入API密钥模块不应直接弹出创建密钥的手机验证对话框，所有验证对话框宜在用户实际操作对应功能的过程中展现出来。
2. 创建密钥操作在通过手机验证对话框信息之后，应该直接在密钥列表上展现出第一条创建的密钥信息，而不是在通过手机验证后，第二次点击创建密钥按钮之后才产生。

##### Bucket管理模块

1) Bucket详情的数据采集底层API尚存在问题，目前获取不到采集数据。

2) Bucket详情的防盗链设置页签和日志管理页签目前还在空置状态，讨论 结果为暂时隐藏处理。

##### Object文件管理模块

1. 展示文件路径的面包线位置最终确定和当前模块的面包线路径合为一处，且在文件路径的面包线过长时，需要作出调整。
2. 列表第二列的名字写错，不应是bucket名称，而是object名称或文件名称。
3. Object的容量大小需要产品部曾诚同学给出展示临界值规则，例如在临界值之下展示单位为KB，在临界值之上展示单位为MB。
4. 查询框不需要名称/标签这个下拉头，处理成类似镜像列表的简化查询框模式。
5. 文件上传的进度条当中的百分比数据在被蓝色进度条覆盖时，最好能以反色或白色显示（我尽力。。。）

##### 资源报表模块

1) 需要程小东童鞋检查一下资源报表的表头字体大小是否与网络流量统计

模块的表头字体大小一致，并且请高翔童鞋处理一下网络流量统计模块

的表头右侧柱状图按钮在低分辨率下偏离位置的样式问题。

### 第二部分：ECMC中的对象存储模块

##### 对象存储总览模块

1) 需要曹翔宇童鞋将总览中的内网流量改为总下载流量。

2) 存储详情的echarts数据图表当中轴线和数据线都使用了蓝色，区分度不 是很好，建议将数据线更换颜色。

3) 从总览模块中的流量排行榜切入用户详情界面的展示数据尚未做好。

4) 阀值设置功能暂时没有做好，中间牵扯报警的相关业务，暂时不做处理。

##### 用户详情模块

1) 模块页签标题建议由用户详情改为客户详情，避免发生歧义。

2) 模块列表的分页页码应当靠右，并且与列表最后一行有所间隔。

3) 内网流量同样改为总下载流量。

4) 配额设置目前还是一个未实现功能的死框，由于功能会牵扯项目的创建 和更改的审批，考虑第一版暂时不实现这个功能。