ECSC云资源用户中心1.0功能评审会议纪要

## 会议基本情况：

**会议时间：**2016-09-05 14:30----18:30

**会议地点：**808会议室

**会议参加人员：**

研发人员：程晓东、周海涛、高文、高翔、刘壮壮

测试人员：李华、衣书英、李爱东、

产品人员：路兴、罗蕾、赵晓晨、张雅琪

## 会议议题：

本次会议议题：

1. 主要针对ecsc云主机、云硬盘、快照、镜像和网络模块功能评审

## 会议过程及问题总结

### 3.1公共问题：

1. 提交订单页中，应付款、产品金额、余额支付,￥后使用全角空格；
2. 支付成功页面，支付成功的提示框太靠下；
3. 订单确认页面中的产品数量需要显示单位，具体单位视情况而定；
4. 续费页面中冒号统一使用中文冒号；
5. 列表页面中的列宽需要指定宽度，其中创建时间与到期时间必须展示全部信息；
6. 所有需要显示状态的都需要添加状态颜色块；
7. 所有的必填项，除有默认值的下拉框，其余都需要添加\*；
8. 订单确认页中，余额宝图标显示有误；
9. 订单确认页中付款方式的提示语去掉。

### 3.2待定：

1. 列表展示页，面包屑与数据中心的展示；
2. 私有网络列表页，表头--网络名称；
3. 端口映射列表页，添加私有网络名称；
4. 负载均衡列表页，需要展示的内容（展示项）；
5. 负载均衡详情页，更改最大连接数页面中的公式；
6. 详情页中的成员列表，定时刷新；

### 3.3私有网络：

1. 创建私有网络页面，付款方式默认月付一个月，已选配置中的带宽需要单位；
2. 由列表页面点击增加子网，创建子网页面，默认选中受管子网，页面格式需要调整，同时编辑子网页面也需调整；
3. 由详情页点击创建子网，弹出页面的标题不正确，由编辑子网修改为增加子网。
4. 详情页-> 子网列表，解绑和绑定路由，弹出框不显示路由的名称；
5. 详情页-> 子网列表，将解绑与绑定放入更多操作中，编辑不放入更多操作中；
6. 更改带宽页：其中带宽滚动条的最小值为0，而不是当前值。
7. 端口映射页面去除“展示端口映射”按钮；
8. 设置网关不要弹出页面，直接给出弹出框提示即可。

### 3.4弹性公网IP：

1. 创建弹性公网IP按钮修改为申请弹性公网IP；
2. 列表页，将多余按钮放入更多操作中，解绑与绑定不放入更多操作中；
3. 列表页，表头网络名称需要修改，待定。
4. 公网IP续费页面中续费时长的两个下拉框许减小宽度。

### 3.5端口映射：

1. 端口映射创建页面，必填项需要默认提示语；
2. 创建页面：端口号提示语：1-65535而不是0-65535；
3. 创建页面：按钮由提交修改为确定；
4. 列表：按时间倒序排序；
5. 列表中添加私有网络名称，待定。

### 3.6负载均衡：

1. 列表展示项，待定；
2. 修改连接数页面：需要支付的费用公式有误，不更改内容确定按钮置灰；
3. 修改连接数购买页：面包屑路径由订单确认修改为更改连接数；
4. 列表页：搜索框格式使用有误；
5. 负载均衡器购买页：去掉购买负载均衡器文字，网络参数需要默认提示语；
6. 负载均衡器购买页：已选配置中子网修改为受管子网；
7. 负载均衡器订单确认页：面包屑路径需要与表格左对齐；
8. 修改连接数：按需付费可以改小；
9. 详情页：成员列表，操作按钮格式有误。

### 3.7 VPN：

1. VPN购买页，面包屑由购买VPN修改为创建VPN；
2. 续费页面中付款方式的两个下拉框减小宽度；
3. 详情页：去掉VPN详情文字，添加到期时间，本段子网不需要单位，模块名称（eg:IKE策略）偏上，失效处理需要转义，共享密钥过长该如何展现,时间需要显示单位s（秒）；
4. 编辑页：对端网段修改为对端子网，必填项的添加，编辑出错并且弹出成功的提示语。

### 3.8云主机：

1. 列表页，创建云主机按钮与搜索框上下不对齐；
2. 详情页，点击修改子网，弹出修改子网页面中受管子网未显示，修改子网按钮显示有问题，并且中间状态需要置灰；
3. 详情页，内网IP中的受管子网显示null；
4. 云主机升级页面标题显示有误；
5. 详情页，已挂载的云硬盘列表，默认系统盘放在前边；
6. 云主机购买页，购买量显示有误。

### 3.9云硬盘：

1. 挂载云硬盘页面样式需要调整，同时挂载成功与否没有toast提示；
2. 云硬盘挂载功能失败；
3. 云硬盘快照回收站中的列表页，云硬盘名称需要添加超链接，可以产看详情；
4. 列表中，挂载云主机需要现实--（两个）。

### 3.10云硬盘快照：

1. 快照创建创建云硬盘页面，配置清单展示内容不全；
2. 云硬盘扩容页面，总价存在显示null问题，并且初始价格不能为空，没有修改页面时按钮应该置灰；
3. 云硬盘快照回收站删除时，列表需要添加中间状态（删除中）。