ECMC&ECSC用户中心1.0部分功能评审会议纪要

## 会议基本情况：

**会议时间：**2016/8/30 10:00 ---2016/8/30 11:50

**会议地点：**8楼会议室

**会议参加人员：**

研发人员：曹翔宇、李严超、陈浩、张帆、王建凯

测试人员：李华、迟慧敏、衣书英、李爱东

产品人员：罗蕾、赵晓晨

## 会议议题：

本次会议议题内容：

ecsc：总览、各云资源续费、各云资源到期，过期、费用中心、资源统计、基本信息-配额信息、OBS欠费影响。

ecmc：修改客户账户金额、冻结-解冻、价格配置、ecsc用户在线情况查询、ecmc，ecsc日志迁移。

部分没有界面的功能，比如计划任务，不单独做功能演示，但是在相关的业务上会有体现。

## 会议过程及问题总结

1. ECSC总览界面 , 点击顶部“全部公告”, 左侧区域展示公告列表。

存在问题 : 列表项选中与鼠标悬浮状态时列表项被更改为同样的颜色，容易给用户造成视觉上的混淆。

解决办法 : 将鼠标悬浮状态列表项改变为浅色系 , 如灰色等。

待解决

1. ECSC总览界面 , 点击顶部“全部公告”, 左侧区域展示公告列表。

存在问题 : 公告列表目前宽度较小 , 压缩了公告列表的信息显示。

解决办法 : 产品部门确认 , 根据最终结果修改。

已完成:适当变大

1. ECSC总览界面 , 点击顶部“全部公告”, 左侧区域展示公告列表。

存在问题 : 当某一条公告信息过长时 , 其底部“点此查看详情”超链接按钮与弹出面板底部没有间距。

解决办法 : 根据会议结果，进行适当的间距保留。

已完成：保留适当间距

1. ECSC总览界面 , “全部公告”右边的“New动态标签”

存在问题 : 根据会议结果 , 当前此标签所表示的意义不明确

解决办法 : 产品部门确认 , 根据最终结果修改。

已完成：确定为生效日期在三天内的公告显示NEW标识

1. ECSC总览界面 , “账户余额”底部有待支付订单数量的状态标识 , 当点击时 , 进行业务上的跳转

存在问题 : 点击标识时 , 左侧导航菜单选中“订单管理”项 , 但其余目录项未折叠。

解决办法 : 产品部门确认 , 根据最终结果确定目录结构的折叠与否。

保持不变

1. ECSC界面 , 表格组件的应用

存在问题 : 应用表格组件时 , 当表格本身没有内容时 , 会显示“当前暂无数据”的标识 , 但未居中 ; 其次 , 系统中不同页面用到表格组件的地方 , 有的由此标识 , 有的则无。

解决办法 : 状态标识要相对表格自身居中对齐 ; 检查系统其他页面 , 保持样式统一。

私有网络、公网IP和VPN告知高翔

其余完成

1. ECSC界面 , 导航

存在问题 : 当前系统页面存在导航设置不正确的标识 , 一是标识只是单纯的标识 , 不可点击 ; 二是导航格式不正确。

解决办法 : 每一级别的页面都要加上相应的导航标识 , 内容为从最外层导航菜单开始一直到指定的页面内容 , 会议上发现存在问题的部分有（订单支付）。

31成都功能评审修改为“左侧一级导航不在面包屑中体现，无一级导航的页面除外”，

已完成

1. ECSC订单支付 , 测试

测试内容 : 在订单支付页面 , 测试人员需要通过手动修改URL订单编号的方式来测试当前用户是否可以查看与支付非己的订单信息。

1. ECSC界面 , 主体内容含有“业务运行情况”以及“即将到期的资源”

存在问题 : 顺序问题 , 体现不出重要程度的优先级。

解决办法 : 二者上下的顺序位置互换。

已完成

1. ECSC界面 , 右侧区域“历史记录”

存在问题 : 当前显示五条记录数 , 在指定的分辨率环境下 , 当竖向滚动条滚动的时候 , 会造成右侧区域很大一部分空间的浪费 , 影响整体布局的协调。

解决办法 : 产品部门确认 , 根据最终结果修改右侧内容区域的高度参数。

已完成:最多显示六条记录，高度与待支付订单下框一致，五条时高度一致

1. ECSC , “操作日志”列表

存在问题 : 列表最后一列“执行状态(全部)”超出表格范围。

解决办法 : 缩小其余某些列的宽度 , 如操作时间 , 因为时间的长度为固定。

已完成

1. ECSC , 导航头标题 , 如“操作日志”模块

存在问题 : 页面顶部为“当前位置”的标识（**当前位置:操作日志**） , 接着重复显示当前内容的标题（**操作日志**）

解决办法 : 根据会议讨论 , 头标题是需要去掉的 , 只保留导航信息 , 根据会议决定 , 产品部门需要确认具体模块或者页面的保留规则 , 根据最终结果修改。

已完成：如模块只有一个页签，只去掉当前位置其他不变；有多个的或分级情况使用面包屑

1. ECSC界面 , “标签”模块

修改内容 : 去掉“业务参数配置”选项卡 , 页面重新修改 , 去掉Tab的展现方式

已完成

1. ECSC&ECMC , 标准

调研内容 : 明确两系统开发的兼容配置 , 目前包括浏览器以及屏幕分辨率的支持。

1. ECMC界面 , 表格

存在问题 : 表格内容的显示 , 某些页面的“操作”列使用了文字导航。

解决办法 : 为了整体风格的统一 , 需要将文字导航修改为按钮的操作方式。

已解决（价格配置）

1. ECSC , “费用中心 - 费用报表 - 后付费”

存在问题 : “导出”按钮被挤压到下方。

解决办法 : 为了适应指定分辨率 , 修改其余某些列宽度。

翔宇已解决

1. ECSC , “费用详情”表格应用

存在问题 : 若数据只有单行 , 则表格整体会空出一部分的空白区域

解决办法 : 调整表格高度 , 通过配置表格组件参数等。

海龙统一解决

1. ECSC , 支付成功提示界面

解决内容 : 需要由产品部门进行重新确认 , 目前展示内容比较单一

1. ECSC , 私有网络 - 续费

存在问题 : 指定分辨率下 , 页面内容显示混乱 , 如底部的操作按钮

解决办法 : 内容限制在白色区域内进行滚动显示 , 类似布局页面都需要进行检查 , 且底部的版权说明只有云主机部分有。

1. ECSC , 网络 - VPN续费

解决内容 : 手动处理系统抛出的“获取价格失败”的异常 , 因为页面上已经有相应信息的展示

1. ECSC , 云主机 - 续费

解决内容 : 更改文字,将“费用总计”更改为“总计” ; 以及当续费成功后的提示信息文字，“返回订单列表”需要修改文字。

1. ECSC , 云主机 - 云硬盘 - 操作 - 更多操作

存在问题 : 点击一项的“更多操作” , 当点击另一项的“更多操作”时操作内容会

解决办法 : 组件修改。

1. ECSC , 弹性公网IP - 续费

存在问题 : 全额小数点后为两个0

解决办法 : 改为3个0。

1. ECMC , 客户管理

解决办法 : 客户详情中 , 去掉铅笔的提示符号 ; 账户金额也都要使用千分位的方式 ; 在客户详情中显示客户是否被冻结的状态（确认后执行）。

1. **ECMC&ECSC , 客户账户冻结处理**

**待实现内容 : 操作流程大概如下 , 当ECMC冻结客户之后 , ECSC如果相应客户当前正在登录中 , 此时不会强迫该用户从系统中退出 , 但是若用户执行其他操作 , 则系统应该将其退出 , 并提示账户已被冻结 , 实现技术需要进一步确认 , 按照会议中提出的解决方法来看 , 可能会增加系统或者数据库等的服务压力。**