ECMC&ECSC用户中心版用例评审会议纪要

## 会议基本情况：

**会议时间：**2016/8/16---2016/8/16

**会议地点：**8楼会议室

**会议参加人员：**

研发人员：曹翔宇、李严超、刘壮壮、曾波、杨方军、刘金钢、程龙

测试人员：李华、迟慧敏、衣书英

产品人员：罗蕾、赵晓晨

## 会议议题：

本次会议议题：

1. 主要针对ECMC&ECSC用户中心版的用例进行评审，评审模块为：客户管理、费用中心、防火墙、安全组

## 会议过程及问题总结

### 3.1客户管理

1.ECMC中客户总览处‘已创建云硬盘容量’更改为‘已创建的云硬盘容量’和‘已创建的云硬盘快照容量’。

2.ECSC&ECMC中设计‘云硬盘容量/云硬盘大小’‘云硬盘快照容量/云硬盘快照大小’字段的都统一展示为‘云硬盘容量’‘云硬盘快照容量’云硬盘快照大小

3.创建界面，未勾选配额模板，在另一个账户更改配额模板后，再选择配额模板时需要处理，具体处理方法待确认

4.调整账户资金界面的‘调整金额’字段更改，当类型为‘收入时’显示为‘增加金额’；当类型为‘支出’时，显示为‘减少金额’

5.冻结客户的二次确认界面中，确定冻结客户XXX的全部账号？XXX代表的是客户名称

6.冻结客户：云主机暂停服务，对象存储ak、sk禁用，其他无实质性改变

7.恢复冻结是在资源全部恢复成功后，才提示恢复账户成功；

冻结失败提示：批量暂停云主机xxx台，操作失败xxx台；请运维人员检查原因，排查好后，重新冻结

恢复失败提示：批量恢复云主机xxx台，操作失败xxx台；请运维人员检查原因，排查好后，重新恢复

8.当主机状态和底层不一致时，导致冻结/解冻可能出现的问题，产品目前决定不统一处理。

9.资源统计排序时，升序时↑高亮，↓置灰；降序时↓高亮，↑置灰。

10.客户名称由不可编辑更改为可编辑

11.公网IP由‘已使用/配额’更改为‘已分配/配额’

### 3.2费用中心

1.交易记录的流水号需要按照产品给的文档编写

2.交易记录中的消费展示为‘消费-云主机-续费’等，具体参见罗蕾今天发的表

3.当列表中或查询无数据时，全部展示：当前暂无数据

4.续费订单起止时间更改如下：



### 3.3安全

1.源IP/目的IP默认展示为0.0.0.0/0，不允许为空；当为空时，弹出提示；源端口/目的端口可以为空（创建防火墙、安全组等涉及到源IP/目的IP的都做如上处理）；详情中的源IP/目的IP的展示还需要进一步确认

2.ECMC删除防火墙时需要加入防火墙名称。

3.调整优先级的提示更改为‘优先级更新成功’

4.默认安全组中的源地址展示为‘默认安全组’

5.安全组中的‘管理规则’按钮更改为‘管理’

6.创建规则界面ICMP类型、编码的下拉列表中展示解释（例如：ICMP类型：3-目的地不可达，编码：0-目标网络不可达），创建成功后，不展示解释，展示为：ICMP类型/编码：3/0

当icmp为所有时，显示ICMP类型/编码：所有

7.删除了安全组后，安全组规则的源地址处展示内容待定

8.新创建的安全组中都需要过滤到ipv6的，只展示ipv4的

9.云主机删除进入回收站后，在安全组云主机列表中依然展示该云主机，云主机状态为‘已删除’

10.需要增加创建同一个规则的case